АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9 от 19.02.2015г.

О создании паводковой комиссии и проведении противопаводковых

мероприятий на территории  Редутовского сельского поселения

в 2015 году

В целях предупреждения на территории Редутовского сельского поселения чрезвычайных ситуаций, возможных в результате вредного воздействия вод в паводковый период, руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать паводковую комиссию при администрации Редутовского сельского поселения для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и сезонного паводка и утвердить её состав (приложение 1).

- Утвердить План обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Редутовского сельского поселения в 2015 году (приложение 2).

- До 25 марта 2015 года провести осмотр населенного пункта – п.Редутово.

- Комиссии через руководителей организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории Редутовского сельского поселения и попадающих в зоны затопления:

- организовать оповещение населения о начале паводка и возникающей опасности.

-  проверить состояние мостов через реку, дорог  и уровень воды.

-  принять меры по очистке  крыш от снега  и прилегающих территорий к жилым домам.

5.  Участковому уполномоченному Редутовского сельского поселения (Аптикеев Р.М..) обеспечить

охрану и безопасность, общественный порядок в местах подтопления населенного пункта.

- Опубликовать данное Постановление на официальном сайте  Редутовского сельского поселения red.chesmamr74.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Редутовского

сельского поселения:                                                                                             С.Р.Башаков

Приложение 1

к Постановлению Главы

Редутовского Редутовского сельского поселения

№ 9 от 19.02.2015г.

ПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Башаков С.Р. – Председатель комиссии –  Глава администрации  Редутовского сельского поселения

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Мамазяров Н.Н. – депутат Совета депутатов Редутовского Редутовского сельского поселения

Кучитарова Ф.М, – депутат Совета депутатов Редутовского Редутовского сельского поселения

Шерстобитов С.А.. – ИП Шерстобитов

Аптикеев Р.М.. – участковый уполномоченный ОМВД России по Чесменскому району

Абдулина А.Ф. – Фельдшер Редутовской ФАП.

Приложение 2

к Постановлению Главы

Редутовского Редутовского сельского поселения

№ 9 от 19.02.2015г.

План
обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории Редутовского  сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать проведение мероприятий по защите населения и территории сельских поселений от затопления и подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели средства местных бюджетов, а также сил и средств, расположенных на территории сельских поселений; | до 1 марта | Глава сельского поселения |
| 2. | Организовать проверку готовности плотин, мостов к безаварийному пропуску весеннего половодья. Предусмотреть их защиту от разрушений паводковыми водами, укрепление проходов и конусов, искусственных сооружений, ремонтные работы на сооружениях до начала паводка, провести при необходимости зачернение льда на водоемах в местах возможных ледяных заторов | до 25 марта | Глава сельского поселения |
| 3. | В целях недопущения чрезвычайных ситуаций принять меры по ликвидации, на период паводка, плотин, дамб и других сооружений, построенных без проекта для местных нужд и препятствующих своевременному сбросу паводковых вод | до 25 марта | Глава сельского поселения |
| 4. | Провести очистку входящих и выходящих русел и шлюзов у искусственных сооружений, очистку канав и кюветов, оголовок водопропускных труб | до 15 марта | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 5. | Организовать очистку дорожного полотна от снега, в местах с большим объемом снега на обочинах дорог делать прорезы для отвода воды с дорожного покрытия | до 15 марта | Глава сельского поселения, Руководители организаций |
| 6. | Приказом руководителей сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка. Создать запасы шанцевого инструмента, мешков с грунтом, камня, песка, талого суглинка. На период паводка создать механизированные отряды в составе бульдозера, экскаватора, самосвалов, дежурных автомашин | до 15 марта | Глава сельского поселения |
| 7. | Организовать круглосуточное наблюдение на водоемах за уровнем и объемом прохождения воды | по графику | глава сельского поселения, противопаводковая комиссия |
| 8. | Спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений | до 25 марта | Глава сельского поселения |

| 10. | Произвести оценку ледовой обстановки, возможного развития ситуации в период прохождения весеннего половодья | до 25 марта | Паводковая комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Уточнить участки населенного пункта, попадающих в зоны возможного подтопления | до 25 марта | Глава сельского поселения |
| 12. | Уточнить Планы эвакуации населения при возникновении ЧС, вызванных весенним паводком | до 25 марта | Эвакуационная комиссия, руководители организаций |
| 13. | Уточнить перечень аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | до 25 марта | КЧС и ПБ, руководители организаций |
| 14. | Проверить готовность объектов систем жизнеобеспечения к защите от паводка | до 25 марта | Паводковая комиссия |
| 15. | Организовать в угрожаемый период круглосуточное дежурство ответственных лиц (с составлением списка дежурств) и обеспечить ежедневные доклады об обстановке по прохождению паводка Главе Редутовского сельского поселения | в период паводка | Председатель Паводковой комиссии, руководители организаций |
| 16. | Принять меры к своевременному вывозу материальных и культурных ценностей, попадающих в зону подтопления, созданию необходимого запаса продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, строительных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком | при возникновении чрезвычайных ситуаций | Руководители организаций |
| 17. | Предусмотреть возможность отселения людей из зоны подтопления. Провести комплекс мероприятий по подготовке ПВР (ПДП) к приему отселяемого населения | с начала и до окончания паводка | Администрация Редутовского сельского поселения. Председатель эвакуационной комиссии, руководители организаций |
| 18. | Организовать охрану общественного порядка, имущества предприятий, организаций всех форм собственности и личного имущества граждан в районах подтопления и эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка | при возникновении чрезвычайных ситуаций | Паводковая комиссия, Руководители организаций |
| 19. | Обеспечить готовность медицинских сил и средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в районах подтопления | с начала и до окончания паводка | Фельдшер Редутовской ФАП |