АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «25» ноября 2021г. № 22

Об утверждении  муниципальной программы

«Развитие, содержание и ремонт сети дорог

на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Редутовского сельского поселения, в целях обеспечения развития, содержания и ремонта сети дорог на территории Редутовского сельского поселения, администрация Редутовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие, содержание и  ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год».

- Обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы  «Развитие, содержание и  ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Редутовского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

- Разместить, муниципальную  программу «Развитие, содержание и  ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год», на официальном сайте администрации Редутовского сельского поселения.

- Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава Редутовского сельского поселения                                                   Р.А. Кучитарова

| Оо | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Редутовского сельского поселения от «25» ноября 2021г. № 22 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие, содержание и ремонт сети дорог

на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие, содержание и ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2022 год» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния; |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - своевременный ремонт дорожного покрытия; -улучшение технического и эксплуатационного состояния; - качественное обслуживание в зимний и летний периоды. |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 год |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2022 |  |  |
|  | 387,47 | 387,47 |  |  |
| Средства бюджета Редутовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Средства муниципального дорожного фонда | 387,47 | 387,47 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение дорожно-транспортных происшествий на 5% за счёт улучшения технического состояния дорожной сети, своевременной и качественной уборки автомобильных дорог в зимние и летние периоды; - уменьшение количества происшествий с участием пешеходов на 3% за счёт обустройства улично-дорожной сети средствами регулирования движения – дорожными знаками, дорожной разметкой и искусственными неровностями; - увеличение срока эксплуатации автомобильных и внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на 5% за счёт своевременного и качественного ремонта покрытия дорог; - уменьшение количества обращений граждан проживающих на территории Редутовского сельского поселения на 3% за счёт проведения планового профилирования автодорог, имеющих грунтовое и щебёночное покрытие и ремонта автодорог с грунтовым покрытием и асфальтированных дорог. |  |  |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общая площадь дорог Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района составляет 9,1 кв.м., в том числе:

- автодорог общего пользования местного значения – 9,1 кв.м.;

На территории Редутовского сельского поселения проживает 523 человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания дорожной сети сельского поселения на нормативном уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, проведение текущего и капитального ремонта, реконструкции, строительства, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Основными проблемами при содержании автодорог общего пользования местного значения являются:

- низкое качество покрытия автодорог на территории сельского поселения (отсутствие твердого покрытия);

- большое количество  дорог с грунтовым покрытием.

Содержание всей  дорожной сети  в летние и зимние периоды, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, увеличения пропускной способности автодорог является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Редутовского сельского поселения.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Система мероприятий включает в себя:

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшения технического состояния и содержания  дорог, а также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог;

-  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных дорог;

-  обеспечение безопасности дорожного движения;

- паспортизация автодорог общего пользования местного значения и  внутриквартальных дорог Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района.

Мероприятия по реализации настоящей Программы указаны в приложении № 2 к Программе.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие, содержание и ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2021 год»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Редутовского сельского поселения |  | Средства муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Программа «Развитие, содержание и ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2021 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Качественное обслуживание в летний и зимний периоды, своевременный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог |  | 387,47 |  | Показатель 1 - уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 2 - увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 3 – уменьшение количества обращений граждан проживающих в частном секторе |  | % |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 Обустройство сети автомобильных дорог средствами регулирования движения и безопасности движения (разметка дорожной части, устройство дорожных знаков и искусственных неровностей) |  | 0,00 |  | Показатель 1 – уменьшение количества происшествий с участием пешеходов |  | % |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3 Паспортизация автомобильных дорог |  | 0,00 |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача 4 Составление проектно-сметной документации, строительный контроль и экспертиза проектно-сметной документации |  | 0,00 |  |  |  | % |  |  |  |  |

- КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района.

5.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие, девять месяцев, год  до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 3 к  Программе.

5.3. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

5.4. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, администрация  Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальной программы.

5.5. Годовой и итоговые отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования бюджета, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Редутовского сельского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 3 и № 4 к  Программе.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к  Программе.

- Приложение №3

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет сельского поселения, другие источники)

| Наименования, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N1 | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение №4

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет сельского поселения | Другие источники | Бюджет сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение №5

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет сельского  поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___- 20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом сельского поселения (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Выполне-но (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом сельского поселения (тыс. руб.) | Профина нсировано (тыс. руб.) | Выпол нено (тыс. руб.) |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Развитие, содержание и ремонт сети дорог на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территории Редутовского сельского поселения на 2022 год» и плановый период 2018 и 2019 годов» территории Редутовского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  | Результаты выполнения мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |  | 11 | 13 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | ПРОГРАММА «Развитие, содержание и ремонт сети дорог на территории Редутовского сельского поселения на 2020 год» |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022 | 387,47 | 387,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 387,47 | 387,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Задача 1 Качественное обслуживание в летний и зимний периоды,ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог |  |  |  | ИТОГО | 2022 | 387,47 | 387,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 387,47 | 387,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. |  | Мероприятие 1 Летнее содержание автомобильных дорог |  | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  | ИТОГО | 2022 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. |  | Мероприятие 2 Зимнее содержание автомобильных дорог |  | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  | ИТОГО | 2022 | 287,47 | 287,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 287,47 | 287,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. |  | Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог |  | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. |  | Мероприятие 4 Текущий ремонт автомобильных дорог (подсыпка щебнем) |  | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Задача 2 Обустройство сети автомобильных дорог средствами регулирования движения и безопасности движения |  |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. |  | Мероприятие 1 Замена, устройство дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. |  | Мероприятие 2 Устройство искусственных неровностей | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  |  | ИТОГО | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. |  | Задача 3 Паспортизация автомобильных дорог |  |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. |  | Мероприятие 1 Паспортизация, оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  | Задача 4 Составление проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации |  |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. |  | Мероприятие 1 Составление проектно -сметной документации, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации | Проведение тендерных процедур на оказание услуг для мунципальных нужд |  |  | ИТОГО | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |